PYHÄHÄKIN KALASTUSKUNTA MUISTIO 1/2025

MUISTIO

Aika:	03.06.2025 klo 13.00
Paikka: Peltokylän kylätalo
Paikalla: Ilpo Koskela, Teuvo Leppänen, Petteri Lähteenmäki, Hannu Ollikainen, Joonas Pysäys,	Jouko Savela, Topi Savela, Unto Savela, Tapio Tenosalmi, Harri Tollola
Asia:	Peltojoen täydennyskunnostussuunnittelu

Peltojoen täydennyskunnostussuunnittelun avauskokous pidettiin Peltokylän kylätalolla, paikalla oli 10 osanottajaa.

Hankkeen vetäjä Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kalastusbiologi Joonas Pysäys esitteli projektia ja vastaili esille nousseisiin kysymyksiin.

Hankkeen tavoitteena on Peltojoen umpeen liettyneiden kutusoraikkojen ja poikastuotantoalueiden kunnostaminen ja näin ollen joessa elävän taimenen elinmahdollisuuksien parantaminen.

Hanke on aloitettu ja suunnitteluvaihe tapahtuu Joonaksen johdolla vuoden 2025 aikana. Hankkeen toteutusvaihe suoritetaan vuoden 2026 kesällä matalaveden aikaan.

Suunnitteluvaiheen kustannukset ajoittuvat vuodelle 2025, toteutusvaiheen kustannuksiin haetaan avustusta ELY:ltä ja vapaa-ehtoista avustusta eri toimjoilta esim metsäyhtiöiltä.

Periaatteena on, että toiminta ja liikkuminen työkohteilla tapahtuu yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa.

Hankkeesta tiedoitetaan sitten kun täydennyskunnostussuunnitelma on valmis.

Harri Tollola kertoi, että työhön sovetuva kaivinkone on järjestettävissä. Harrin asiantuntemus on tarpeen myös kohteisiin soveltuvan sora-aineksen hankinnassa ja konetyövaiheiden suunnittelussa. Kunnostusta tehdään pääosin konetyönä, mutta esim. sorastusta tehdään myös talkoovoimin.

Työkohteissa elävien jokirapujen suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. Ennen kunnostuksen aloittamista rapuja pyydetään ja siirretään työn ajaksi turvaan sumppuihin virran yläjuoksun puolelle.